ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К Договору № __/__ от «__» _____ 2017 г.

г. Москвы                                                                                                                  «__» _______ 2017 г.

______________________________________________________, действующего от своего имени, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,  с одной стороны, и ИП Балакирев Дмитрий Николаевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий от своего имени, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее Приложение, являющееся неотъемлемой частью Договора № 38/12 от  «10» июля 2012 г. (далее – Договор), о нижеследующем:

- Исполнитель обязуется по Техническому заданию Заказчика выполнить следующий перечень работ:

    - 1.1. Создание оригинального дизайн-макета сайта

    - 1.2. Установка оригинального дизайн-макета на систему управления

    - 1.3. Размещение готового сайта на хостинге, предоставленном Заказчиком

- Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в установленном настоящим приложением размере, а именно:

- 30 000,00 (Тридцать  тысяч) рублей 00 копеек.

- Стороны принимают следующий порядок выполнения обязательств по Договору:

  - 3.1. Исполнитель по Техническому заданию осуществляет разработку предварительного макета дизайна сайта Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления от Заказчика предоплаты в размере 50% от основной суммы, указанной в п. 2 Приложения, на расчетный счет Исполнителя.

  - 3.2. На основании представленного предварительного макета дизайна сайта Стороны ведут устные обсуждения макета.

  - 3.3. Заказчик вправе принять предварительный макет к частичному утверждению или потребовать от Исполнителя разработки нового макета, но не более 3 (трех) макетов на один сайт. При этом требование Заказчика на разработку нового макета должно сопровождаться конкретными задачами и/или замечаниями по предыдущему макету.

  - 3.5. После частичного утверждения предварительного макета, разработанного не менее чем на 50%, Стороны составляют Акт сдачи-приема частично утвержденного макета, принятого Заказчиком как основной макет.

  - 3.6. После подписания Акта сдачи-приема частично утвержденного макета на основании письменных замечаний и/или предложений, пожеланий Заказчика Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней внести окончательные правки в макет.

  - 3.7. После внесения всех необходимых правок в макет дизайна сайта, Стороны подписывают Акт сдачи-приема макета дизайна сайта Заказчика.

  - 3.8. После подписания Сторонами  Акта сдачи-приема макета дизайна сайта Заказчика допускается вносить кардинальные изменения (более 80%) в  общий вид макета дизайна сайта, однако такие изменения оплачиваются отдельно в порядке, установленном в п. 3.9.

  - 3.9. В случае если Заказчик в утвержденный ранее макет требует от Исполнителя внести изменения более чем на 80%, Заказчик оплачивает Исполнителю сверх основной суммы договора: 12 000,00 рублей.

  - 3.10. После подписания Акта сдачи-приема макета дизайна сайта Заказчика, Исполнитель приступает к выполнению обязательств по п. 1. 3. – 1. 4.

  - 3.11. Для наполнения сайта необходимой информацией, Заказчик предоставляет Исполнителю корректно работающие файлы на любом электронном носителе (Flash-Card, CD/DVD диски, дискеты, e-mail, FTP и т.п.) не позднее 3 (трех) дней с момента готовности Исполнителя к выполнению работ по наполнению сайта Заказчика.

    - 3.11.1.  Текстовые файлы должны быть представлены в любом из следующих форматов:

- .doc;

- .txt;

- .html.

    - 3.11.2.  Файлы, содержащие картинки, фотографии и другие графические изображения могут быть представлены в любом удобном Заказчику формате, однако в случае предоставления некачественных изображений Исполнитель не несет ответственности за корректность отображения таких изображений в Интернет-броузерах.

    - 3.11.3.  Заказчик может предоставить информацию для наполнения сайта в любом удобном для него виде и формате, в т.ч. в печатном виде. Стоимость перевода предоставленной информации в электронный вид, а также обработки графических изображений Стороны оговаривают отдельно.

  - 3.12. Окончательная сдача и приемка услуг по Договору осуществляется на основании подписания Акта сдачи-приема услуг по Договору.

  - 3.13. Заказчик получает полное право на использование сайта только после окончательного расчета с Исполнителем по Договору.

- Сроки и порядок сдачи услуг:

4.1. Исполнитель сдает предварительный макет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления от Заказчика предоплаты в размере 50% от основной суммы, указанной в п. 2 Приложения, на расчетный счет Исполнителя.

4.2. Сдача отдельных правок по макету осуществляется в течение 3 (трех) дней с момента получения от Заказчика письменных комментариев и поручений к правке макета дизайна сайта.

4.3. По окончанию внесения необходимых правок Исполнитель приступает к исполнению обязательств по п. 1. 3. – 1.4.  и обязан сдать работу в течение 7 (семи) рабочих дней.

4.4. Сроки сдачи работ по п. 1.5. согласовываются Сторонами отдельно в зависимости от объема информации, необходимой для наполнения сайта Заказчика и предоставленной Заказчиком, но не превышает 15 (пятнадцати) рабочих дней.

5. Подписи Сторон:

| ЗАКАЗЧИК: Подпись:________________________________ Ф.И.О.: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Подпись:_______________________________ Ф.И.О: Балакирев Д.Н. |
| --- | --- |